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 Технічні вимоги підписуються Учасником як беззаперечна згода на їх виконання та дотримання
	Додаток № 1
до тендерної документації



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
закупівлі послуг з поточного ремонту

Обов'язковість виконання за Дефектним актом:
Підрядник зобов’язаний виконати весь комплекс послуг з поточного ремонту у відповідності до відповідно до відомості обсягів робіт (BoQ), що є невід’ємною частиною цього Оголошення.

Обмеження доступу та зонування:
Підрядник зобов'язаний повністю ізолювати зону проведення робіт від навчальних приміщень шляхом влаштування тимчасових завісів (екранів) із щільної будівельної плівки або брезенту на легких кріпленнях, що виключає поширення пилу, бруду та сторонніх запахів у коридори закладу.
На межі зони ремонту обов'язково встановлюються сигнальні стрічки та попереджувальні знаки: «Стороннім вхід заборонено», «Ведуться будівельні роботи».
Доступ учнів та персоналу закладу освіти до ізольованої зони ремонту категорично забороняється на весь період виконання послуг.
Усі роботи, що супроводжуються підвищеним рівнем шуму або вібрації (демонтаж плитки, штроблення стін, свердління), узгоджуються з Адміністрацією закладу освіти та виконуються виключно у позаурочний час (або: під час канікул / у вихідні дні / після завершення занять).

Вимоги до персоналу Підрядника:
Весь персонал Підрядника зобов’язується ознайомитись та дотримуватись Політик Замовника.
Персоналу Підрядника суворо забороняється пересуватися іншими приміщеннями закладу освіти (коридорами, класами, їдальнею) без виробничої потреби чи супроводу відповідальної особи від Бенефіціара.
На території закладу та зони ремонту діє абсолютна заборона на паління (окрім відведених для цього місцях), вживання алкогольних напоїв, нецензурну лексику та будь-яке спілкування з учнями.

Відповідальність:
Підрядник несе повну юридичну та матеріальну відповідальність за дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії безпосередньо в зоні виконання робіт/надання послуг з поточного ремонту.
	
Матеріали для виконання робіт:
Усі роботи мають виконуватись згідно діючих будівельних норм (ДБН, ДСТУ, постанов) та санітарно-гігієнічних вимог до закладів освіти.
Усі матеріали перед закупівлею мають бути погоджені з Замовником (колір, фактура, склад тощо).  
За потребою, Замовнику надати виконавчі схеми робіт.

Приймання робіт та фіксація невідповідностей:
Приймання виконаних послуг здійснюється Замовником на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3).
Найменування робіт, одиниці виміру та обсяги в Акті за формою КБ-2в повинні відповідати фактично виконаним обсягам робіт, які узгоджені з Замовником та відображені у Додатковій угоді до Договору. Роботи, які не узгоджені з Замовником та не пред’явлені Замовнику оплаті не підлягають.
Підрядник зобов'язаний викликати представника Замовника та Бенефіціара для підписання Актів огляду прихованих робіт (гідроізоляція підлоги, розведення труб, монтаж електропроводки, улаштування основи під плитку та ін.) до початку наступного етапу робіт. Якщо ці акти не підписані, Замовник має право вимагати демонтажу фінішного покриття за рахунок Підрядника.
Після завершення ремонту Підрядник власними силами та за свій рахунок здійснює генеральне прибирання із видаленням залишків цементу, затирки, захисних плівок та повне вивезення будівельного сміття.

Дата:  _________________                           _________________                   __________________                                                                                                                                                                          (підпис, М.П.)                                                                            (ПІБ )
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 Тендерна пропозиція подається Учасником на власному бланку ФОП/ТОВ у вигляді, наведеному нижче
	Додаток № 2
до тендерної документації



	ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
на послуги з поточного ремонту 

для реалізації проекту «Поліпшення благополуччя та стійкості постраждалих дітей і громад шляхом розширення доступу до інтегрованого захисту дітей, психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Безпечні школи та цифрові освітні центри на півночі України (Реагування на надзвичайні ситуації для підтримки доступу до якісної освіти для постраждалих від конфлікту та переміщених дітей в Україні» Суб-договір №20582 від від 01 січня 2026 року з Представництвом Сейв зе Чілдрен Інтернешинл в Україні. 


	

	1. Повне найменування Учасника:
	 

	2. Адреса (юридична):
	 

	3. Код ЄДРПОУ:
	

	4. Форма оподаткування:
	

	5. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові):
	

	6. Банківські реквізити:
	

	7. Телефон/факс, е-mail:
	

	8. Умови розрахунків (зазначити розмір передоплати у % , якщо вимагаєте передоплату):
	

	9. Термін повного виконання робіт (календарних днів):
	

	10.  Гарантійний термін на виконані роботи (обрати): 

	1 рік
2-3 роки 
4-5 років

	
Фінансова пропозиція
	Найменування товарів
(Учасник зазначає лише той лот, за яким надає пропозицію) 
	Кількість, од.
	Ціна, грн 
без ПДВ
	Ціна, грн 
з ПДВ

	Лот 1: Поточний ремонт підвальних приміщень (споруди цивільного захисту – «найпростішого укриття») Миколаївський ліцей за адресою: Миколаївська обл., Шевченківська громада, с.Миколаївське, вул.Центральна, буд.65
	1 послуга
	
	

	Лот 2: Поточний ремонт підвальних приміщень (споруди цивільного захисту – «найпростішого укриття») Казанківська гімназія №1 за адресою Миколаївська обл., Баштанський район, с.Казанка, вул.Українська, буд.192
	1 послуга
	
	



Ми, що нижче підписалися, уважно вивчивши Оголошення, технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі, включаючи всі додатки, погоджуємось з усіма умовами та уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:
	Ціна пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ**), грн.: 

	(цифрами):
	
	

	(словами):
	

	
	

	Ціна без ПДВ (загальна вартість закупівлі, без ПДВ*), грн.: 

	(цифрами):
	
	

	(словами):
	

	
	

	ПДВ**: грн.: 

	(цифрами):
	
	

	(словами):
	

	
	


	
Примітки:
* ціни надаються в гривнях з двома знаками після коми (копійки).
** Для платників ПДВ

Якщо ми будемо визнані переможцем закупівлі, ми беремо на себе зобов’язання приступити до виконання послуг не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти Договір.

1. Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.
4. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.
5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом_____(прописати) календарних днів з дня визначення переможця тендерних пропозицій.
6. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви необмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
7. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.
8. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 5 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.
 9. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.
10. Зобов’язуємось співпрацювати по безготівковому розрахунку.
11. Погоджуємося на підписання Політик Замовника у рамках проєкту.

Примітка:
1. Учасники повинні дотримуватись встановленої форми.
2. Внесення в форму «Тендерна пропозиція» будь-яких змін припустимо.

	
Дата:  _________________                           _________________                   __________________                                                                                                                                                                          (підпис, М.П.)                                                                            (ПІБ )




	



 Подається Учасником на власному бланку ФОП/ТОВ у вигляді, наведеному нижче
	Додаток №3
до тендерної документації



Голові організації 
                                                                                                                                 ГО «ІСТОК»
                                                                                                                                 Бєлковій О.І.

ДОВІДКА
про наявність працівників відповідної кваліфікації, 
які мають необхідні знання та досвід

       Дійсною довідкою Учасник [повна назва підприємства], в особі [посада, ПІБ уповноваженої особи], що діє на підставі [Статуту/Довіреності/іншого документа], подаючи тендерну пропозицію на участь у закупівлі послуг поточного ремонту в рамках проєкту «Зміцнення майбутнього Миколаєва – розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення» Суб-договір №20565 від 01 лютого 2026 року з Представництвом Сейв зе Чілдрен Інтернешил в Україні, підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації для виконання послуг,  а саме:

	№ з/п
	Посада
	Прізвище, ім`я  та по батькові працівника
	Зареєстроване місце проживання
	Досвід роботи
	Якщо є статус ВПО, або ін. (зазначити)

	1
	2
	3
	
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Дата:  _________________                           _________________                   __________________                                                                                                                                                                          (підпис, М.П.)                                                                            (ПІБ )

	



 Подається Учасником на власному бланку ФОП/ТОВ у вигляді, наведеному нижче
	Додаток №4
до тендерної документації



Голові організації 
                                                                                                                                 ГО «ІСТОК»
                                                                                                                                 Бєлковій О.І.


ДОВІДКА
про застосування заходів із захисту довкілля

Учасник [повна назва підприємства], в особі [посада, ПІБ уповноваженої особи], що діє на підставі [Статуту/Довіреності/іншого документа], подаючи тендерну пропозицію на участь у закупівлі послуг поточного ремонту в рамках проєкту «Зміцнення майбутнього Миколаєва – розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення» Суб-договір №20565 від 01 лютого 2026 року з Представництвом Сейв зе Чілдрен Інтернешил в Україні, підтверджує, що під час виконання договору забезпечить застосування необхідних заходів із захисту довкілля відповідно до вимог чинного законодавства України та умов закупівлі.

Учасник гарантує, що при виконанні робіт буде:
· дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами» та інших нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля;
· виконувати роботи із застосуванням технологій та матеріалів, які не завдають шкоди навколишньому природному середовищу та є безпечними для здоров'я людей;
· забезпечувати раціональне використання матеріальних, енергетичних та водних ресурсів;
· вживати заходів щодо мінімізації утворення будівельних та інших відходів, здійснювати їх належне збирання, тимчасове зберігання та передачу на утилізацію або видалення відповідно до вимог законодавства України;
· запобігати забрудненню атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод під час виконання ремонтних робіт;
· підтримувати належний санітарний стан місця виконання робіт, своєчасно прибирати будівельне сміття та не допускати засмічення прилеглої території;
· у разі використання техніки забезпечувати її справний технічний стан з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин та надмірного шуму;
· забезпечувати дотримання працівниками вимог екологічної безпеки під час виконання робіт.

Учасник підтверджує, що зазначені заходи із захисту довкілля застосовуватимуться протягом усього строку виконання договору про закупівлю та є невід'ємною частиною організації виконання робіт.
Ця довідка складена для подання у складі тендерної пропозиції та підтверджує відповідність Учасника екологічним вимогам Замовника.


Дата:  _________________                           _________________                   __________________                                                                                                                                                                          (підпис, М.П.)                                                                            (ПІБ )





